**프로젝트 개발일지**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **소속팀** | 2조 |  |  | **프로젝트기간** | 09.04~10.05 |
| **작성자** |  |  |  | **작성일** | 2022-09-04 |

**일일 주요사항**

|  |  |
| --- | --- |
| **주 요 내 용** | **비 고** |
| 1. PPT 보완 및 정리 후 개발 |  |

**금일 개발사항(전체 : 38.33%)**

|  |  |
| --- | --- |
| **이름** | **작 업 내 용** |
| **노승우**  **43%** | **(사용자) 채용 100%**  - 채용게시판(등록) 구현완료  - 채용캘린더  달력 생성 완료 주,일,월 별 출력가능  채용게시판 공고 삽입시 자동으로 시작 마감의 구분이 들어감  달력의 데이터 클릭시 공고 상세보기로 이동  **(관리자)**  **채용 관리 0%**  - 채용공고 수정 삭제  - 채용 캘린더 수정 삭제  - 기업 가입요청  **관리자 페이지 30%**  - 고객지원/기업관리/개인회원/상품관리/채용공고의 html 생성  - 기업회원 관리  - 기업 회원 요청  - 블랙개인 회원관리 0%  - 블랙기업 회원관리 0% |
| **권지혜**  **58%** | **(사용자) 상품안내**  (사용자) 상품안내 80%  - 채용공고상품신청: (80%)  - 리뷰열람상품신청: (80%)  -> 상품정보 sql과 연결, 결제api구현, 결제토큰연결완료 /  리다이렉트, 상품정보 선택시 연동, 사용자정보 연동 필요  (관리자) 상품 관리 35%  - 기업 결제 내역 관리(0%)  - 개인 결제 내역 관리(0%)  / 토큰으로 정보 가져와서 html에 뿌려줘야 함  - 정산 : 기존 자바스크립트 방식에서 자바스크립트라이브러리(chart.js)로 변경(50%) / 결제내역과의 연결 필요  - 상품 추가: 상품모델만듦 sql과연결(90%)  / 로직은 모두 구현, 테스트 중 |
| **유성길**  **30%** | **(사용자) 30%**  - 로그인/회원가입 : (개인/기업,유효성검사) 70%  - 개인정보 관리 10%  - 기업정보 관리 10%  **(관리자) 0%**  - 개인회원 수정, 삭제 0% |
| **안재훈**  **40%** | **사용자) 개인서비스**  - 이력서 관리 : Create, Read 완료 (80%)  - 지원서 관리 30%  - 개인 마이페이지 10% |
| **조은별**  **27%** | **(기업)[채용공고 등록] 80%**  **-> 게시판 수정부분만 남았으며, 현재 sql에서 수정은되나**  **홈페이지 띄우는 부분이 마무리되지 못했습니다.**  **(관리자)[ 채용공고 관리 ]0%**  **- 게시판생성 0%**  **[ 지원자 관리 ] 0%**  **- 게시판생성 0%**- 지원자 관리 |
| **오화룡**  **32%** | **(사용자) 기업서비스 (25%)**  - 기업 마이페이지 0%  기업 정보 가져오기 : 100%  기업 정보 수정 : 50%  기업 삭제 : 0%  **(관리자) 기업 리뷰 (0%)**  리뷰 등록, 수정, 삭제 : 0%  **(사용자, 관리자) 고객지원 (38%)**  - 공지사항 (38%)  게시판 리스트 : 100%  삽입 : 50%  수정 : 0%  삭제 : 0%  - Q & A (38%)  게시판 리스트 : 100%  삽입 : 50%  수정 : 0%  삭제 : 0% |

조치사항

|  |  |
| --- | --- |
| **수정전** | **수정후** |
| 정산 결과 그래프 -> 기존 jquery 참조할 것 | 기존 내장 객체 cnvas에서  차트js-> <https://www.chartjs.org/> 참조후 수정 |

|  |  |
| --- | --- |
| * **특이사항 / 건의사항** | **비 고** |
| 1. 블랙기업 회원관리: 유성길 -> 노승우 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 요구사항 | **비 고** |
| 분산 되고 중첩된 역할 분담을 팀원 별로 집중시켜 간소화 할 것 |  |