**프로젝트 개발일지**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **소속팀** | 2조 |  |  | **프로젝트기간** | 09.04~10.05 |
| **작성자** |  |  |  | **작성일** | 2022-09-04 |

**일일 주요사항**

|  |  |
| --- | --- |
| **주 요 내 용** | **비 고** |
| 1. PPT 보완 및 정리 후 개발  2. 전체적 역할 |  |

**금일 개발사항(전체 : 82.8%)**

|  |  |
| --- | --- |
| **이름** | **작 업 내 용** |
| **노승우**  **81%** | **(사용자) 채용 100%**  - 채용게시판(등록)  - 채용캘린더  전반적 다중검색 완  **(관리자)**  **채용 관리 100%**  - 채용 캘린더 수정 삭제 100%  - 재직자 인증 100%  **관리자 페이지 50%**  - 고객지원/기업관리/개인회원/상품관리/채용공고의 html 생성 100%  - 기업회원 관리 70%  - 기업 회원 요청 100%  - 리뷰관리 20%  **(사용자) 리뷰 페이지**  - 리뷰게시판 20% |
| **권지혜**  **94%** | **(사용자) 상품안내**  - 채용공고상품신청: (98%)  - 리뷰열람상품신청: (98%)  - 기업 결제 내역(98%)  - 개인 결제 내역(98%)  세션 처리 후 완  **(관리자) 상품 관리**  - 전체 결제 내역(85%)  - 정산(85%)  -> db와 연동해서 일매출로 그래프그리기 구현, 기업회원 고객회원 각각 총 지출액으로 내림차순 리스트구현/ 기간 제한 기능 구현 예정  - 상품 추가: 테스트 완료(100%)  **(사용자) 상품안내**  - 채용공고상품신청: (95%)  - 리뷰열람상품신청: (95%)  -> 상품db와 연결 / 세션처리필요 |
| **유성길**  **74%** | **(사용자) 90%**  - 로그인/회원가입 : 90%  - 개인정보 관리 90%  ->유효성검사,id비번찾기(이메일인증)  **(관리자) 기업 서비스 95%**  - 기업 페이지 90%  - 기업정보 관리 100%  리뷰 연결 필요  **(관리자) 5%**  - 개인회원 수정, 삭제 30%  - 기업회원 수정, 삭제 100%  - 재직자 승인 요청 20% |
| **안재훈**  **80%** | **사용자) 개인서비스 80%**  - 작성 : 100% (세션 적용 완료)  - 수정 : 80% (세션 적용 중)  - 삭제 : 100% (세션 적용 완료)  **지원서 관리**  - 이력서리스트 출력 : 100%  - 이력서접수 로직 구현 중 : 70%  **(사용자-기업)**  지원자 관리  - 지원자 이력서열람 구현 중 : 30% |
| **조은별**  **85%** | **1.[채용공고 게시판] 90%**  - CRUD 완성 - 카테고리 추가 중, 유효성 검사  **2 공지사항 100%**  CRUD 완성  게시판 리스트 : 100%  삽입 : 100%  수정 : 100%  삭제 : 100%  **3. Q & A 76%**  게시판 리스트 : 100%  삽입 : 80%  수정 : 100%  삭제 : 100%  답글 : 0% |

조치사항

|  |  |
| --- | --- |
| **수정전** | **수정후** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| * **특이사항 / 건의사항** | **비 고** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 요구사항 | **비 고** |
| 정산 결과 그래프 -> 기존 jquery 참조할 것  작업속도를 5% 정도 더 끌어올릴 것 |  |